Пояснительная записка к инвестиционной программе

ООО «Энергонефть Томск» на период 2025-2029 гг. на территории Томской области

2024 год

I. Общая характеристика инвестиционной программы на период 2025-2029 гг.

  - Цели и направления инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы ООО «Энергонефть Томск» является необходимым условием для исполнения Обществом требований законодательства.

Целями и направлениями инвестиционной программы ООО «Энергонефть Томск» на 2025-2029 года являются:

- Выполнение требований законодательства:

  - Федерального Закона № 522 от 27 декабря 2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в городе Томске и Томской области»;

  - Исполнение обязанностей сетевой организации, возникающих в рамках Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ, согласно ст. 6, гл. 2, ст.1, гл. 12;

  - Исполнение требований правил пожарной и санитарной безопасности при проведении рубок лесных насаждений.

  - Объемы финансирования и капитальных вложений инвестиционной программы на период 2025-2029 гг.

Общий объем финансирования инвестиционной программы ООО «Энергонефть Томск» на 2025 - 2029 годы составляет 197,408 млн. руб. (с НДС). Распределение объема финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности                                  ООО «Энергонефть Томск» приведено в таблице 1:

Таблица 1. Финансирование с НДС

|  |  | план 2025 года | план 2026 года | план 2027 года | план 2028 года | план 2029 года | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |
|  | ВСЕГО | 49,539 | 36,941 | 37,592 | 35,619 | 37,717 | 197,408 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция в рамках котлового тарифа | 8,746 | 3,371 | 3,308 | 4,501 | 5,660 | 25,586 |
| 2 | Техническое перевооружение и реконструкция в рамках монотарифа | 40,793 | 33,570 | 34,284 | 31,118 | 32,057 | 171,822 |

Общий объем капитальных вложений инвестиционной программы ООО «Энергонефть Томск» на 2025 - 2029 годы составляет 164,507 млн. руб. (без НДС). Распределение объема капитальных вложений по основным направлениям инвестиционной деятельности ООО «Энергонефть Томск» приведено в таблице 2:

Таблица 2. Капитальные вложения без НДС

|  |  | план 2025 года | план 2026 года | план 2027 года | план 2028 года | план 2029 года | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |
|  | ВСЕГО | 41,282 | 30,784 | 31,327 | 29,683 | 31,431 | 164,507 |
| 1 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | 7,288 | 2,809 | 2,757 | 3,751 | 4,717 | 21,322 |
| 2 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | 23,969 | 24,931 | 25,932 | 26,714 | 101,546 |
| 3 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | 33,994 | 4,006 | 3,639 |  |  | 41,639 |

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы

ИПРОРВД 2025-2029 состоят из 4 инвестиционных проектов.

Таблица 3. Инвестиционный проект ООО «Энергонефть Томск» на 2025-2029 гг.

| Наименование объекта | Год начала работ | Год окончания работ | Капитальные вложения | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | итого |
|  |  |  | млн. рублей, без НДС | млн. рублей, с НДС |
| О_03_Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Томской области | 2025 | 2029 | 21,322 | 25,586 |
| О_02_Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Томской области для объектов АО «Томскнефть» ВНК | 2026 | 2029 | 101,546 | 121,855 |
| О_04_Оснащение видеостенами диспетчерских пунктов оперативного персонала на территории Томской области | 2025 | 2027 | 13,235 | 15,882 |
| О_05_Приобретение снегоболотохода ТРОМ 20 УЭС | 2025 | 2025 | 28,404 | 34,085 |
| Итого: |  |  | 164,507 | 197,408 |

Задачи, решаемые в рамках инвестиционных проектов приведены в Форме 14 инвестиционной программы ООО «Энергонефть Томск» на 2025-2029 гг.,

Источником финансирования инвестиционной программы являются:

- амортизация;

- прибыль, направляемая на инвестиции.

К инвестиционной программе прилагаются обосновывающие материалы, являющиеся неотъемлемой частью инвестиционной программы ООО «Энергонефть Томск» на 2025-2029 гг. в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Генеральный директор

ООО «Энергонефть Томск»                                                                               В.А. Мажурин